Wójt Gminy Goszczanów

98-215  Goszczanów, ul. Kaliska 19

tel. /0-43/ 829 70 51, 829 82 27, fax. 829 82 45,

woj. łódzkie, pow. sieradzki

zaprasza

do  udziału  w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego

prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego

o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie

art. 11 ust. 8  ustawy

Prawo zamówień publicznych

dla zadania pn.

Przebudowa i rozbudowa części budynku szkoły podstawowej na publiczne przedszkole

CPV 45214100-1, 45111220-6, 45262500-6, 45262300-4, 45410000-4,  45452110-8, 45442110-1,  45331210-1, 45332200-5, 45332400-7, 45321000-3, 45310000-3, 45312311-0, 20322000-9, 36131000-8

Rodzaj  zamówienia:  roboty  budowlane

Data  ogłoszenia:

31.03.2009

Miejsce publikacji  ogłoszenia:

Portal Internetowy Urzędu Zamówień Publicznych

nr 85668-2009

Biuletyn informacji Publicznej UG www.goszczanow.bip.cc

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Zatwierdził:    Wójt  Krzysztof Andrzejewski,

Dnia 30 marca 2009r.                                              /-/ Krzysztof Andrzejewski

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

98-215 Goszczanów,  ul. Kaliska 19

tel. /043/8297051 /fax /043/8298245

REGON   730934376

NIP 827-21-05-105

e-mail:

www.goszczanow.bip.cc

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

- art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763).

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.Nr156     poz.1118 z późn.  zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U .Nr 92 poz.881).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pt. Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na publiczne przedszkole wraz z wyposażeniem kuchni

Dane budynku: Powierzchnia  zabudowy części szkoły podstawowej objęta przebudową 571,13 m2 Powierzchnia zabudowy  inwestycji 951,89m2, kubatura: 5425,80m3. Konstrukcja budynku niepodpiwniczony, parterowy przykryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej kratownicowej. Budynek wykonany  będzie w konstrukcji tradycyjnej murowanej.

3.1 Zakres robót budowlanych

Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów użyte w dokumentacji budowlano - wykonawczej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót(STWiOR), które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ

3.2.Wykonanie robót budowlanych.

1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ,                          z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

2. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym dokumentacje powykonawczą.

3. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór ostateczny, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek.

4. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.

5. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

6. Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące.

7. Wykonawca zabezpieczy składowanie tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

8. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach –

cyt.:USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. Nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r.)

Art.4 Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.

Art. 5.1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:

1)oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczna państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo,

2)umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo,

3)oznakowany, z zastrzeżeniem ust.4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom, o których mowa w ust.1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

(Dz. U.z 2006r, Nr 156 poz.1118 z  późn.zm.)

Art.10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

3.3. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu umowy.

1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej.

2. Wynagrodzenie wykonawcy jest w formie kosztorysowej.

3. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym.

4. Zamawiający dopuszcza rozliczenia za wykonane części robót. Podstawą do wystawienia faktury będzie harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany przez wykonawcę oraz protokół wykonania i odbioru częściowego robót.

5. Haromonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót opracowany przez wykonawcę musi być sporządzony z uwzględnieniem następujących uwarunkowań:

a) poszczególne części wykonania zamówienia muszą tworzyć element możliwy do odbioru,

b) suma wartości poszczególnych części i faktur nie może przekroczyć 70% całkowitej wartości oferty,

c) faktury za częściowe wykonanie robót nie mogą być wystawiane częściej niż jedna faktura na dwa miesiące,

6. zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia będzie odebrany bez usterek, spełniać będzie warunki jego przeznaczenia

7. Podstawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy opracowany przez wykonawcę na podstawie kosztorysów nakładczych, dokumentacji projektowej, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej oferenta w miejscu wykonania robót budowlanych.

8. Zamawiający przewiduje rozliczenia i spłaty wykonanych robót w następujący sposób:

a) fakturowania wykonawca może dokonywać po zakończeniu części robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pod warunkiem że dana część przedmiotu zamówienia będzie odebrana bez usterek,

b)  protokół częściowego wykonania robót podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,

c) ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości przewidzianych do wykonania robót objętych niniejszym zamówieniem i spełniać będzie warunki jego przeznaczenia,

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.    Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:

1. rozpoczęcie przedmiotu zamówienia -  7 dni od podpisania umowy

2. zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia - do 30.07.2010r.

3. odbiór ostateczny  do 30.08.2010r.

8.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O  udzielenie zamówienia może ubiegać się tylko wykonawca, który:

  - Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

  - Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców spełniających przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto wykonawców którzy:

    - wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

-	nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

-	nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

9.   Informacje o oświadczeniach i  dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winien złożyć:

1.Wypełniony druk oferty wg  wzoru (załącznik nr 1)

2.Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót i kosztorysu nakładczego wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowe pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia,

3.Dokument gwarancyjny.

4.Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert,

  - w przypadku Spółki Cywilnej należy przedłożyć umowę spółki i wypis z ewidencji działalności gospodarczej dla każdego wspólnika . Z umowy spółki lub innych dokumentów winne wynikać zasady reprezentacji spółki.

  - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców składa wymagane dokumenty;

- do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zawartą na okres nie krótszy niż okres gwarancji.

Zamawiający wymaga, aby ww. umowa;

- ustanawiała pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- stwierdzała, że partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (art. 141 ustawy prawo zamówień publicznych);

- podpisy na umowie powinny być potwierdzone notarialnie;

5.Dla osób, które wskazano do wykonania zamówienia - uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania robót budowlanych, instalacji sieci sanitarnych i elektrycznych z potwierdzeniem przynależności do izby inżynierów budownictwa - wg załącznika wzór nr 6.

6.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego

organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

7.W przypadku podmiotów zbiorowych ubiegających się o udzielenie zamówienia – aktualną

informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.Wykaz wykonanych robót budowlanych przy obiektach kubaturowych (przebudowa rozbudowa wykonanie nowego obiektu) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania w tym przynajmniej jeden obiekt o podobnych gabarytach o wartości co najmniej 2 500 000 zł - wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie -wg załącznika wzór nr 5.

10. Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 i 44  Pzp – wg załącznika 3

11. Wykaz sprzętu jakim dysponuje wykonawca – wg załącznika nr nr 4

12.Dowód wniesienia wadium.

13. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Kwota ubezpieczenia nie niższa niż wartość przedmiotu zamówienia.

14. Informację  banku  obsługującego  wykonawcę  o  jego  sytuacji  finansowej  w  zakresie  jego  zdolności  kredytowej,  wystawiona  nie  wcześniej  niż  6   miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie ( np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wezwanie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

#### Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,

  - Upoważnionymi do udzielania wyjaśnień dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia są osoby  podane w punkcie 11 niniejszej specyfikacji.

  - Oferenci mogą zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ, w trybie art. 38 ust. l ustawy prawo zamówień publicznych. Prośbę o wyjaśnienie należy doręczyć zamawiającemu nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

  - Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie, przed terminem składania ofert, możliwość zmodyfikowania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie dozwolonym ustawą prawo zamówień publicznych. O wprowadzonych zmianach zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy postępowania, oraz informacja ta będzie zamieszczona na stronie internetowej.

#### Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- Barbara Buda- Inspektor UG pok. nr 9 tel. 043 829 82 27

w godz. 9 00  - 14 00  od poniedziałku do piątku w siedzibie zamawiającego.

11.2 Zapytania o wyjaśnienia SIWZ można kierować wyłącznie pisemnie -

pocztą lub fax 043 829 82 45.

Zamawiający nie dopuszcza porozumienia się w formie elektronicznej.

#### Wymagania dotyczące wadium

12.1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych

12.2.   Wadium może być wniesione w następujących formach:

a)pieniężnej - na konto Urzędu Gminy Goszczanów – Bank Spółdzielczy Szadek Oddział Goszczanów Nr 59 9269 0004 0030 0201 2000 0070  z adnotacją -„Wadium przetargowe na przedszkole”. Kwota wadium musi się znajdować na w/w koncie w przeddzień terminu składania ofert.

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)gwarancjach ubezpieczeniowych,

d)gwarancjach bankowych,

e)poręczeniach udzielanych przez podmioty ,o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2

ustawy z dnia 9.listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,poz.1158 z póżn.zm.)

12.3 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 22.04.2009r.

12.4.   Oferty bez wniesionego wadium zostaną odrzucone.

12.5 W zakresie wadium obowiązują przepisy art. 45 i 46 Pzp

13. Termin związania  ofertą

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc dzień składania ofert, jako dzień pierwszy.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenia tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

14. 0pis sposobu przygotowania ofert

- Wymagania ogólne

14.1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.2.Oferta musi być złożona w formie pisemnej  , zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej

SIWZ.

14.3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny .

14.4.Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

14.5.Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami należy ponumerować i trwale

spiąć  uniemożliwiając  dekompletację  oferty.

14.6.Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

14.7.Wymagania dotyczące składania oferty wspólnej:

14.7.1Wykonawcy wspólnie mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia,

14.7.2 W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.7.3 Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1 została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

14.8.Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z podaniem adresu oferenta.

Opakowanie powinno zawierać oznaczenie:

„Oferta na przebudowę i rozbudowę części budynku szkoły podstawowej na publiczne przedszkole”    -     „Nie otwierać przed 22.04.2009r. godz. 9.15”

14.9. Wykonawca może wprowadzać zmiany do złożonej już oferty, do terminu oznaczonego do składania ofert. Zmiana do oferty powinna być przedłożona w kopercie z napisem - „ZMIANA OFERTY  na przetarg nieograniczony na  przebudowę i rozbudowę części budynku szkoły podstawowej na publiczne przedszkole

1410. Wykonawca może złożyć oświadczenie o wycofaniu oferty do terminu oznaczonego do składania ofert, wówczas na kopercie należy umieścić napis „WYCOFANIE OFERTY na przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę części budynku szkoły podstawowej na publiczne przedszkole

14.11. W przypadku, gdy:

- ofertę składa grupa wykonawców (konsorcjum) występujących wspólnie oferta winna być podpisana przez uprawnionych przedstawicieli.

- ofertę składa spółka cywilna oferta powinna być podpisana przez wszystkich wspólników.

14.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i innych dokumentów.

15. Miejsce ,termin składania i otwarcia ofert

15.1.	Oferty w zamkniętych kopertach wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa                  w niniejszej specyfikacji należy złożyć w sekretariacie  Urzędu Gminy - do dnia 22.04.2009r. godz. 900.

15.2.	Oferty wysłane pocztą należy nadać z takim wyprzedzeniem, na ryzyko wykonawcy, aby one mogły być doręczone przez pocztę najpóźniej w terminie określonym wyżej.

15.3.	Oferty złożone po terminie jw. - bez otwierania zostaną zwrócone wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

15.4	Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 22.04.2009 r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 1.

15.5.	Przy otwarciu ofert mogą być obecni wykonawcy i inne osoby. Na wniosek wykonawcy nieobecnego przy otwarciu ofert zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, z otwarcia ofert

15.6.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

16.  Opis sposobu obliczania ceny oferty

  - Cena całej oferty winna wynikać z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego i ujmować koszty wynikające bezpośrednio z dokumentacji projektowej, z przedmiaru robót, a także uwzględniać koszty związane z:

-  organizacją i zagospodarowaniem placu budowy wraz z zapleczem budowy;

-  opracowaniem „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia";

- sfinansowaniem kosztów zużycia wody i energii elektrycznej oraz środków łączności;

- zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu, drzew i krzewów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy;

- badaniami wody przez SANEPID i dopuszczeniem do eksploatacji wykonanych urządzeń wodociągowych przez SANEPID;

- obsługą geodezyjną budowy ;

- montażem i demontażem urządzeń do dostawy wody w okresie budowy;

- przeprowadzeniem rozruchu instalacji grzewczej i opracowanie instrukcji eksploatacji  zamontowanych w niej urządzeń;

-  uporządkowaniem terenu i demontażem obiektów tymczasowych po zakończeniu robót

- opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz  geodezyjnego  operatu powykonawczego zarejestrowanego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej - 3 egz.;

16.2.Do ceny oferty należy doliczyć należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku

od towarów i usług.

16.3  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z

wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

16.4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

16.5.  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

17.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawca

17.1. Cena oferty winna być podana w złotych polskich, w których również nastąpi jej zapłata.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

  - Ustala się. że jedynym kryterium oceny ofert będzie, po spełnieniu wymaganych warunków wyłącznie cena wykonania zamówienia  z podatkiem VAT – 100 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna ilośc punktów=100 pkt, oferty następnie będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

C = [Cmin/Cbad] x 100

gdzie:  C – liczba punktów za cenę ofertową

C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad. – cena oferty badanej

OPIS: Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. Zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Wykonawca musi spełniać warunki określone w punkcie 8 niniejszej specyfikacji.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Wzór umowy w załączeniu. Umowa winna być podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem okresu związania z ofertą. Przed zawarciem umowy wykonawca obowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie wysłane wszystkim uczestnikom postępowania, zostanie ogłoszone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń zamawiającego, oraz na stronie internetowej www.goszczanow.bip.cc

  - W zawiadomieniu do wykonawcy, którego oferta została wybrana /oferta najkorzystniejsza/ zostanie podany termin zawarcia umowy.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

20.1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia ustala się zabezpieczenie 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

20.2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancjach tym ,że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych formach.

20.3.	Podpisanie umowy nastąpi po uprzednim wniesieniu całej ustalonej kwoty zabezpieczenia.

20.4.	Zwrot zabezpieczenia następować będzie na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym ustala się, iż kwota pozostawiona z tytułu gwarancji za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

20.5.	Jeśli zabezpieczenie wniesione będzie w formie pieniężnej zamawiający zwróci je łącznie z odsetkami bankowymi po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Wzór umowy podlega parafowaniu.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach;

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach:

1) nie dających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, uniemożliwiających prowadzenie robót,

2) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

3) ustawowej zmiany podatku VAT.

- termin  płatności  faktur - 21  dni  od  daty  wpływu  faktury  do  siedziby  zamawiającego,  wystawionej  w  oparciu  o    bezusterkowy  protokół  odbioru  robót  (częściowy  lub  końcowy)  podpisany przez kierownika budowy, inspektora  nadzoru i zamawiającego.

- okres  gwarancji  minimum  5  lat  (60  miesięcy),  od  daty  bezusterkowego  odbioru  końcowego  na  całość  inwestycji,

- Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych do kwoty 70 % wartości zamówienia, po wykonaniu części robót i ich odbiorze. Pozostała kwota zostanie rozliczona po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze robót.

# Szczegółowe warunki we wzorze umowy załącznik nr 2

22.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie pzp, przepisach wykonawczych oraz w SIWZ- przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych

Załączniki:

- Wzór formularza ofertowego,

- Wzór umowy

- wzór oświadczenia art. 22 Pzp

- Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat,

- Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia

- Wzór wykazu personelu kierowniczego,

7.   Wykaz części zamówienia które wykonawca powierzy podwykonawcom

8.   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Dokumentacja techniczna

- kosztorysy nakładcze

Załącznik nr 1 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

składamy ofertę na ……………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………

            - Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę brutto ...................................................

(słownie ............................................................... złotych).

wraz z dokumentacją powykonawczą oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

…..... % tj. ….......................... złotych (słownie …................................................... złotych).

            - Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie …………………………….………………………. .

            - Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – ………….. miesięcy.

            - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

            - W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

            - Oferta wraz z załącznikami została złożona na ………. Stronach.

            - Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

            - Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

………...........................................................................................………………….…….

………...........................................................................................………………………..

(podać adres)

tel.: …………………………....……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

…...................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

- ………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór umowy

zawarta w dniu ……………….   w Goszczanowie pomiędzy:

Gminą Goszczanów  ul. Kaliska 19,   98-215 Goszczanów

NIP 827-21-05-102       REGON   730934476

reprezentowaną przez:

1. Krzysztofa Andrzejewskiego – Wójta Gminy

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a ……………………………………………..

siedziba ……………………………………….

NIP ……………………    REGON ………………………….

zwanym Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………….

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych i  wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę  w dniu …………….. roku.

§1. Przedmiot umowy.

1.  Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pt.  „Przebudowa i

rozbudowa  części budynku szkoły podstawowej na publiczne przedszkole.

2.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące

przebudowy i rozbudowy części budynku szkoły podstawowej na publiczne przedszkole

w miejscowości Goszczanów ul. Kaliska 11 wraz z wykonaniem geodezyjnej

inwentaryzacji  powykonawczej i dokumentacji powykonawczej.

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy

dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych zwanej w dalszej części umowy STWIORB.

4.  Realizacja inwestycji musi być zgodna z obowiązującymi  przepisami, normami oraz

niniejszą umową.

§2. Podwykonawcy.

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia samodzielnie / z udziałem podwykonawców.

2. Podwykonawcy.................................... powierzona zostanie n/w cześć zamówienia: ........................................................................................................................................................ 3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody, które spowodują podwykonawcy. 4. Wykonanie robót przy pomocy podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 6. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 3.  Obowiązki stron.

1.  Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania 1 egzemplarza projektu technicznego,

- przekazania terenu budowy terminie  7 dni od podpisania umowy,

- przekazania dziennika budowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego

- odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych oraz końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego, a także STWIOR;

- protokolarnego przejęcia terenu budowy,

- zabezpieczenia terenu budowy z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia oraz jego przeznaczenia, ze szczególnym zabezpieczeniem przed dostępem dzieci na  plac budowy,

- ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola które znajduje się na przedmiotowej działce.

- zapewnienia obsługi geodezyjnej i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót

- zawiadomienia zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, oraz o zakończeniu inwestycji

- przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru dokumentów wymienionych w § 5

- prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

3.   Z chwilą przekazania placu budowy wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za

zabezpieczenie terenu budowy  przed dostępem osób trzecich oraz za mogące

wyniknąć  szkody w trakcie realizacji robót.

4  Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.

§ 4. Terminy wykonania

1. Termin przekazania  placu budowy i rozpoczęcia robót  7 dni od podpisania umowy

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30 lipca

2010r.

3. Odbiór ostateczny dokonany zostanie do 30 sierpnia 2010r.

4. Wykonanie przedmiotu umowy będzie się uważać za zakończone jeżeli roboty zostaną

odebrane bez usterek; zostanie spisany protokół odbioru końcowego podpisany przez

przedstawicieli stron.

§ 5. Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone i podpisane przez przedstawicieli stron protokołem odbioru końcowego.

- Żadna robota nie może być  zakryta bez odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.

- Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia inspektora nadzoru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem do Dziennika Budowy oraz pismem złożonym u zamawiającego.

- Wraz z pismem zgłaszającym zakończenie budowy wykonawca dostarczy:

1) oryginał dziennika budowy,

- inwentaryzację powykonawczą lub oświadczenie uprawnionego geodety o wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Składając oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwentaryzację najpóźniej w dniu odbioru.

- atesty i certyfikaty na   materiały wbudowane,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego   z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

- Jeżeli po zakończeniu robót zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentów wyznaczy datę odbioru robót zawiadamiając o tym wykonawcę. Rozpoczęcie odbioru nastąpi w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego jest datą zakończenia przedmiotu umowy

§6. Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie umowne obejmuje przedmiot umowy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej i wynosi:

Wartość brutto ………………………………………………

Słownie ……………………………………………………

W tym wartość  netto …………………………………..

Podatek VAT …..% w kwocie……………………………..

- Na wynagrodzenie umowne o którym mowa w pkt 1 składają się:

1)  roboty określone w kosztorysie ofertowym zgodnie z dokumentacją techniczną,

- wykonanie przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego wytyczenia na gruncie projektowanej inwestycji i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- wszelkie roboty związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem placu budowy

- koszty związane z odbiorami wykonanych robót, niezbędnych badań i ekspertyz.

- Strony dopuszczają rozliczenie realizowanych robót fakturami częściowymi do 70 % wartości zamówienia. Do faktur częściowych należy dołączyć protokół odbioru robót częściowych których dotyczy faktura.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do każdej faktury oryginał protokołu odbioru robót podpisany przez uprawnionych przedstawicieli stron.

- Ostateczne rozliczenie i zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i złożonej u zamawiającego faktury wraz z protokołem końcowym odbioru robót i pisemnym oświadczeniem podwykonawcy( jeżeli zostanie ustalony) o otrzymaniu należności z tytułu umowy z podwykonawcą.

6. Termin płatności za faktury częściowe i fakturę końcową w ciągu 30 dni od daty ich

przyjęcia przez Zamawiającego.

7.  Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego w formie

przelewu na rachunek Wykonawcy:

Bank: ……………………………………………………………………

Nr rachunku: ……………………………………………………………

8.  Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca sporządzi zestawienia końcowe

wykonanych prac i zestawienie faktur wystawionych w trakcie realizacji inwestycji.

§ 7. Kary umowne

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą  odszkodowania są kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiający kary umowne za:

1)   zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 0,01% za każdy dzień zwłoki

2)   zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki

wynagrodzenia ustalonego za przedmiot umowy. Za zwłokę uważa się również nie

dostarczenie dokumentów wymienionych w § 5

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w określonym terminie w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki.

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%wynagrodzenia za przedmiot umowy.

- Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 8.  Przedstawiciele stron

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru:

1)  branża budowlana. ……………………….

2)  branża sanitarna …………………………

3)  branża elektryczna……………………….

2.  Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r.  Nr 207, poz.

2016 ze zmianami)

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy w osobie ……………………………..działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy prawo budowlane.

§ 9. Gwarancja i rękojmia

1.  Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Termin gwarancji wynosi 5 lat i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

2.  W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji usterek, zamawiający

poinformuje o tym wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub

usterki (ujawnione w okresie gwarancji) w terminie 7 dni od daty otrzymania

zgłoszenia.

3. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający

naliczy kary umowne zgodnie z § 7 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 10. Zabezpieczenie wykonania umowy

- Strony ustalają, że Wykonawca wniesie /do dnia podpisania umowy/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto tj. ......................-zł, słownie: ..................................................................... w formie ..........................

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji na wykonane roboty stanowi 30% kwoty wymienionej w ust. 1 tj.....................................

- Zwrot zabezpieczenia z wyłączeniem jego części określonej w ust. 2 nastąpi w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

- Część zabezpieczenia określona w ust. 2 (30%) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 11. Zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach:

1) nie dających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót,

2) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

3) ustawowej zmiany podatku VAT.

§ 12. Odstąpienie od umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może następować w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) gdy wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 4 bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania przez zamawiającego złożonego na piśmie,

3) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1

miesiąc,

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru,

5) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie

nastąpiła poprawa ich wykonania.

W przypadku określonym w ust.  1 pkt. .2-5, odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie

Wykonawcy.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli:

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia

podpisania protokołu odbioru,

3.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać

uzasadnienie.

4.    W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale    Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na  koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

3)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz  robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

4)Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 13. Postanowienia końcowe

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia  niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu

stron  wyrażoną na piśmie.

2.   Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

§ 14. Załączniki

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

1. Oferta wykonawcy wraz z kosztorysami

2.  Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

3.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY

##### Załącznik nr 3 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.

„Przebudowę i rozbudowę części budynku szkoły podstawowej na publiczne przedszkole” w Goszczanowie

1.Oświadczamy, że jestem/śmy uprawniony/nieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2. Posiadam/my uprawnienia niezbędne do wykonania określonej zamówieniem działalności.

3. Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiłem/liśmy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

4. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5. Nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

6. Oświadczam/my, że zapoznałem(am) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a zawarte w niej wymagania i warunki przyjmuję bez zastrzeżeń oraz, że uważam się za związaną/ego/ z ofertą przez termin określony w specyfikacji.

7. Akceptuję wskazany w SIWZ wzór umowy, a w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję do jej podpisania

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

ROBÓT BUDOWLANYCH

| 1. | # Przedmiot umowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |
| 2. | Przedmiot umowy |  |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ SPRZETU

NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa urządzenia | uwagi |
| --- | --- | --- |

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

###### W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko | Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego i wykształcenia |
| --- | --- | --- |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

…………………………….

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA, KTÓRE  WYKONAWCA  POWIERZY  PODWYKONAWCOM

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)